| 주차 | 15주차 | 기간 | 2022.4.13~ 2022.4.20 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | 스폰 동기화, 히트발생 동기화, 병합, 맵 제작 |  |  |  |  |

동기화로직 구조화, 스폰동기화 문제해결, 여러명의 초기위치 원모양으로 스폰 동기화, 히트발생 동기화, 동기화 작업 병합, 크기 작고 지형 낮은 맵 새로 제작

| 문제점 정리 | 초기방향동기화 불가능 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 |  |  |  |
| 다음주차 | 17주차 | 다음기간 | 2022.4.20 ~ 2022.4.27 |
| 다음주 할일 | 후디니로 모닥불 만들기 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |